**深圳大学城开放实验室服务平台网站建设**

**项目需求研讨会会议纪要**

**项目名称**：大学城开放实验室服务平台网站建设

|  |  |
| --- | --- |
| **地点**：深圳大学城管理办5楼519室 | **时间**：2013年07月11日 下午14：30 |
| **参加会议单位和人员**：  深圳大学城管理办公室：戴兴毅 王艳 汤钱蓉 佟金山  深圳大学城网络信息中心：孙涛 袁虎声 奉华  深圳大学城图书馆：朱书梅  清华大学深圳研究生院：吴剑 刘世英  清华深研院工业生态与环境检测中心：孟凡花 孙钦升  哈尔滨工业大学深圳研究生院：冉庆凯  中国科学院深圳先进技术研究院：韦启航 徐庶  深圳市云景科技有限公司：申奇男 刘滨 李朝 刘志军 邹金庆 | |
| **主题**：项目需求研讨会  **内容**：需求研讨  2013年07月11日星期四下午14：30－17：00，在深圳大学城管理办5楼519室，由奉华主持项目需求研讨会议，现纪要如下：  1、与会各方对所介绍的系统架构，功能模块划分与介绍基本满意；  2、是否需要增加‘管理架构’栏目――需要各方协商出台正式的管理架构和制度定义；  3、专家咨询――会有专门的专家团队提供相应服务；  4、增加‘使用帮助’或‘FAQ’的帮助类模块；  5、使用设备的优先级，主要是管理员根据实际情况去操作。管理员如果更改已批准的申请使用时间，用户能够第一时间得到提示(email或站内消息等)；  6、管理员的分配、权限设计，需要和具体的设备或实验室挂钩，待各单位出台正式的管理办法和流程后再进一步细化需求；  7、架构设计要考虑可靠性，可升级和可扩展性；  8、项目范围外的提议：商业推广；  9、建议菜单内容设计等方面更国际化，如‘核心设备’(core facility)；  10、项目范围外的议题:各单位设备使用定价；  11、科技文献模块――确定使用现有设计。图书馆方面跟进外文资料不足的问题；  12、项目范围外议题：管理人员录入工作量大，建议管理办和外单位洽谈关于数据接口的问题，即可以从外单位数据库读取相应设备信息，从而可以避免设备管理人员的重复性工作；  13、试运行时设备信息的录入量：自愿原则；  14、建议参加高交会展示，即十月中旬出台可演示版本；  15、计费管理模块――系统能够自动计费并生成相关报表，自动通知用户缴费(email和站内消息)，用户缴费后可更新状态；  16、系统设计尽量自动化管理员的工作，减少管理员工作量；  17、实验室无人值守的计时计费问题：系统可以提供管理员手动编辑计时信息。针对这种操作有对应日志和相应统计查询模块；  18、实验室扫描二维码终端系统：云景跟进提供解决方案，与各方进一步讨论。  签字(公章) | |